## Slide 1
Смета по ролям и человеко-часам
Роль | Часы | Ставка, ₽/ч | Стоимость, ₽
Руководитель проекта / продуктовый менеджер | 56 | 4500 | 252000
Solution architect | 25 | 6800 | 170000
Senior AI/LLM engineer | 72 | 5600 | 403200
AI/LLM engineer | 56 | 4600 | 257600
Backend разработчик (интеграции / API) | 86 | 3800 | 326800
Frontend разработчик | 72 | 3400 | 244800
QA инженер | 58 | 2400 | 139200
UX/UI дизайнер | 78 | 3200 | 249600
ИТОГО | 503 |  | 2043200

## Slide 2
Roadmap проекта
Неделя 1
Неделя 2
Неделя 3
Неделя 4
Неделя 5
Аналитика и проектирование
сценарий модератора, API-контракты, критерии оценки, структура кейса
UX/UI и прототип
экраны логина, кейса, статуса, результата, экрана аватара
Backend и хранилище
авторизация, кейсы, загрузка файлов, история, статусы
AI/LLM pipeline
извлечение текста, оркестрация запроса, формат оценки и комментария
Интеграция с аватаром
получение текста, запуск воспроизведения, повтор
Frontend сборка flow
склейка экранов и модераторского сценария
QA, Zoom pilot, стабилизация
E2E, тяжёлые файлы, пилот, багфикс, релиз

## Slide 3
Архитектура MVP
Схема целевого контура для сценария заседания жюри
Модератор
Входит в систему, создаёт кейс, загружает материалы, запускает анализ, выводит результат
Web UI
Логин
Форма кейса
Статус обработки
Экран результата
Экран аватара
Frontend player
Воспроизведение аватара и управление повтором озвучивания
Backend / API
Auth, кейсы, статусы, история, orchestration
Модуль обработки файлов
Парсинг ppt/pdf, извлечение текста, подготовка контекста
Хранилище
Метаданные кейса, файлы/ссылки, оценки, комментарии, таймстемпы
LLM / ИИ-жюри
Оценка по шкале + комментарий по критериям на основе материалов кейса
Сервис аватара
Принимает текст и возвращает синхронизированное аудио/видео аватара
Zoom
Модератор транслирует окно браузера и системный звук в заседание жюри
результат
аватар
трансляция
Поток данных: кейс и файлы -> извлечение текста -> запрос в ИИ-жюри -> оценка и комментарий -> сохранение результата -> передача текста в сервис аватара -> озвучивание в браузере -> показ в Zoom.